PLAN OPERATIVO DE IMPLEMENTACIÓN

Configuración Shopify
LovLory

Lista maestra para decidir, configurar, verificar y lanzar la tienda paso a paso

| Versión | 1.0 — 21 de julio de 2026 |
| --- | --- |
| Ámbito | Moneda, mercados, impuestos, pagos, inventario, transporte, checkout, cumplimiento, catálogo y lanzamiento |
| Estado inicial | Pendiente de completar decisiones previas |

OBJETIVO

Convertir la configuración general de Shopify en un proceso controlado y verificable. Cada tarea debe quedar marcada, asignada y respaldada por una evidencia antes de considerarse terminada.

Orden recomendado

- Completar decisiones previas y datos de empresa.

- Cerrar moneda, mercados, fiscalidad, pagos y logística.

- Aplicar catálogo, políticas, comunicaciones y medición.

- Superar las pruebas de aceptación antes de abrir la tienda.

Documento vivo · Mantener el Markdown como fuente de seguimiento y el Word como versión compartible.

# Cómo utilizar este documento

- [ ] Pendiente.

- [~] En curso.

- [x] Terminado y verificado.

- [!] Bloqueado o requiere una decisión.

- No marcar una tarea como terminada hasta guardar una evidencia: captura, URL, número de pedido de prueba o nota de validación.

- Registrar cambios importantes en el apartado Registro de decisiones.

- Revisar primero los bloques 0–8. Los bloques 9–15 completan la preparación para el lanzamiento.

# Panel de avance

| Bloque | Área | Estado | Responsable | Evidencia / fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Decisiones previas | Pendiente | Por asignar | — |
| 1 | Seguridad, empresa y facturación | Pendiente | Por asignar | — |
| 2 | Datos generales | Pendiente | Por asignar | — |
| 3 | Mercados, moneda e idiomas | Pendiente | Por asignar | — |
| 4 | Impuestos | Pendiente | Por asignar | — |
| 5 | Pagos | Pendiente | Por asignar | — |
| 6 | Ubicaciones e inventario | Pendiente | Por asignar | — |
| 7 | Transporte y preparación | Pendiente | Por asignar | — |
| 8 | Checkout y cuentas de cliente | Pendiente | Por asignar | — |
| 9 | Políticas, privacidad y cumplimiento | Pendiente | Por asignar | — |
| 10 | Dominio, correo y notificaciones | Pendiente | Por asignar | — |
| 11 | Catálogo y colecciones | En curso | Por asignar | Artefactos de migración existentes |
| 12 | Analítica y canales | Pendiente | Por asignar | — |
| 13 | Pruebas de aceptación | Pendiente | Por asignar | — |
| 14 | Lanzamiento | Pendiente | Por asignar | — |
| 15 | Seguimiento posterior | Pendiente | Por asignar | — |

# 0. Decisiones previas

No configurar impuestos, pagos o portes definitivos hasta completar estas decisiones.

☐ CFG-001 — Confirmar titular de la tienda. Razón social o nombre del autónomo, NIF/CIF, domicilio fiscal y teléfono.

  - Terminado cuando: los datos coinciden con la documentación fiscal y bancaria.

  - Evidencia: ________________________________________________

☐ CFG-002 — Confirmar URL de administración. Guardar la dirección nombre-tienda.myshopify.com.

  - Valor: ________________________________________________

☐ CFG-003 — Confirmar origen de los envíos. Dirección física, provincia, código postal y horario de recogida.

  - Valor: ________________________________________________

☐ CFG-004 — Definir alcance geográfico de lanzamiento. Recomendación inicial: España peninsular y Baleares; Canarias, Ceuta, Melilla y otros países solo después de validar impuestos, aduanas y costes.

  - Decisión: ________________________________________________

☐ CFG-005 — Confirmar transportista y tarifas contratadas. Incluir coste por zona, peso, combustible, reexpediciones y devoluciones.

  - Transportista / contrato: ________________________________________________

☐ CFG-006 — Definir umbral de envío gratuito. Calcularlo con margen medio, ticket objetivo y coste logístico; no elegir una cifra arbitraria.

  - Umbral aprobado: ________________________________________________

☐ CFG-007 — Confirmar régimen de IVA y registro OSS con la gestoría.

  - Conclusión de la gestoría: ________________________________________________

☐ CFG-008 — Confirmar procesadores de pago compatibles con el catálogo. Indicar expresamente que se venden juguetes sexuales físicos, no contenido o servicios sexuales.

  - Proveedor principal: ____________________  Alternativo: ____________________

☐ CFG-009 — Definir política comercial de devoluciones. Plazo, costes, productos precintados y condiciones de higiene.

  - Decisión: ________________________________________________

☐ CFG-010 — Definir plazo real de preparación. Recomendación provisional: 1–2 días laborables si la operación puede cumplirlo.

  - Plazo aprobado: ________________________________________________

# 1. Seguridad, empresa y facturación

☐ SEC-001 — Activar autenticación en dos pasos para todas las cuentas con acceso al panel.

☐ SEC-002 — Revisar usuarios y permisos. Dar a cada persona solo el acceso necesario y evitar cuentas compartidas.

☐ SEC-003 — Designar propietario y contacto de emergencia de la tienda.

☐ SEC-004 — Guardar métodos de recuperación y códigos de respaldo en un lugar seguro.

☐ SEC-005 — Configurar datos de facturación de Shopify y comprobar el método de pago de la suscripción.

☐ SEC-006 — Revisar el plan contratado y confirmar que cubre informes, usuarios y funciones de transporte necesarias.

☐ SEC-007 — Registrar aplicaciones instaladas, coste, responsable y permisos. Eliminar aplicaciones de prueba que no se utilicen.

☐ SEC-008 — Definir rutina de revisión de accesos mensual durante el lanzamiento y trimestral después.

Criterio de cierre del bloque: acceso protegido, usuarios identificados, facturación operativa y ninguna aplicación desconocida.

# 2. Datos generales de la tienda

Ruta orientativa: Configuración > General.

☐ GEN-001 — Nombre visible: LovLory.

☐ GEN-002 — Razón social, NIF/CIF y dirección: introducir datos reales y consistentes con pagos y facturación.

☐ GEN-003 — Zona horaria: Europe/Madrid.

☐ GEN-004 — Unidades: sistema métrico; peso en kg/g y dimensiones en cm.

☐ GEN-005 — Moneda de la tienda: EUR.

☐ GEN-006 — Correo de contacto: cuenta activa y atendida del dominio de LovLory.

☐ GEN-007 — Correo del remitente: autenticarlo para reducir entregas en spam.

☐ GEN-008 — Formato de número de pedido: mantener uno corto, inequívoco y estable; documentar prefijo o sufijo si se cambia.

☐ GEN-009 — Datos de contacto para clientes: correo, teléfono o formulario accesible desde el pie de página.

☐ GEN-010 — Revisar favicon, logotipo y nombre del remitente en todos los puntos visibles.

Criterio de cierre del bloque: los datos mostrados, fiscales, bancarios y de contacto no se contradicen.

# 3. Mercados, moneda e idiomas

Ruta orientativa: Mercados.

## 3.1 Mercado de lanzamiento

☐ MKT-001 — Crear o revisar el mercado España.

☐ MKT-002 — Establecer EUR como moneda del mercado español.

☐ MKT-003 — Activar español como idioma principal y revisar que tema, checkout y políticas estén traducidos.

☐ MKT-004 — Confirmar disponibilidad del catálogo para el mercado español.

☐ MKT-005 — Verificar que cada país activo tenga una zona de envío válida. Un mercado activo sin tarifa puede impedir la compra.

## 3.2 Territorios con tratamiento específico

☐ MKT-006 — Separar Canarias de Península/Baleares hasta validar IGIC, aduanas, DUA, plazos y transportista.

☐ MKT-007 — Separar Ceuta y Melilla hasta validar IPSI, aduanas, plazos y transportista.

☐ MKT-008 — Decidir si Baleares tendrá tarifa propia según el contrato logístico.

☐ MKT-009 — Probar que una dirección no cubierta recibe un mensaje correcto y no una tarifa errónea.

## 3.3 Expansión a la Unión Europea

☐ MKT-010 — Mantener inactivos los países no preparados fiscal o logísticamente.

☐ MKT-011 — Antes de activar la UE, confirmar OSS y tributación en destino con la gestoría.

☐ MKT-012 — Definir moneda por mercado. Para la eurozona, EUR; otras monedas solo con una decisión comercial y revisión de costes de conversión.

☐ MKT-013 — Definir idiomas y traducciones antes de indexar nuevos mercados.

☐ MKT-014 — Revisar precios, redondeos y margen por mercado.

☐ MKT-015 — Crear zonas y tarifas de envío correspondientes antes de activar cada mercado.

Criterio de cierre del bloque: solo pueden comprar clientes de territorios preparados, con moneda, idioma, impuestos y transporte coherentes.

# 4. Impuestos

Ruta orientativa: Configuración > Impuestos y aranceles.

Validación obligatoria: Shopify ayuda a calcular impuestos, pero LovLory sigue siendo responsable de determinar, declarar y pagar los importes correctos.

☐ TAX-001 — Confirmar con gestoría el tipo aplicable al catálogo. Punto de partida esperado para productos físicos ordinarios: IVA general del 21 %, salvo productos con tratamiento específico.

☐ TAX-002 — Añadir el registro español de IVA con el identificador real del negocio.

☐ TAX-003 — Elegir servicio fiscal. Para tiendas nuevas en la UE desde el 13 de mayo de 2026, revisar Shopify Tax frente a configuración manual, incluyendo coste y necesidades de factura.

☐ TAX-004 — Configurar precios con IVA incluido para venta B2C en España, si la gestoría lo confirma.

☐ TAX-005 — Confirmar el tratamiento fiscal de los gastos de envío.

☐ TAX-006 — Revisar la categoría fiscal de cada producto y evitar anulaciones globales sin justificación.

☐ TAX-007 — Revisar regalos, descuentos y códigos promocionales con impuestos incluidos.

☐ TAX-008 — Configurar Canarias, Ceuta y Melilla solo tras recibir instrucciones fiscales y logísticas específicas.

☐ TAX-009 — Registrar la decisión sobre OSS. El umbral conjunto de ventas B2C intracomunitarias a distancia es de 10.000 € sin IVA en las condiciones descritas por la AEAT.

☐ TAX-010 — Configurar facturas con IVA o la solución de facturación que utilice la empresa.

☐ TAX-011 — Ejecutar pedidos fiscales de prueba: Península, Baleares y, si están activos, UE/Canarias/Ceuta/Melilla.

☐ TAX-012 — Comparar el cálculo de Shopify con un cálculo manual y obtener aprobación de la gestoría.

Criterio de cierre del bloque: registros fiscales correctos, precios coherentes y al menos un pedido de prueba aprobado por territorio activo.

# 5. Pagos

Ruta orientativa: Configuración > Pagos.

## 5.1 Elegibilidad y alta

☐ PAY-001 — Confirmar por escrito la elegibilidad del catálogo con el proveedor de pagos. Describirlo como venta de juguetes sexuales físicos y bienestar íntimo.

☐ PAY-002 — Evitar contenido sexual explícito, servicios sexuales y afirmaciones médicas no demostradas en páginas revisadas por el procesador.

☐ PAY-003 — Publicar contacto, entrega, devolución, desistimiento y descripciones completas antes de solicitar o completar la revisión.

☐ PAY-004 — Activar Shopify Payments solo si se aprueba la actividad.

☐ PAY-005 — Verificar identidad y empresa con datos idénticos a la documentación oficial.

☐ PAY-006 — Conectar cuenta bancaria en EUR compatible con SEPA. No usar una cuenta de ahorro ni una cuenta multidivisa no admitida.

☐ PAY-007 — Definir un proveedor alternativo compatible para reducir riesgo operativo si el principal limita la cuenta.

## 5.2 Métodos y operativa

☐ PAY-008 — Activar tarjetas admitidas y comprobar 3D Secure.

☐ PAY-009 — Activar Apple Pay, Google Pay y Shop Pay si están disponibles y aprobados.

☐ PAY-010 — Revisar PayPal: titular, correo, cuenta bancaria, divisa y política de protección.

☐ PAY-011 — No activar Klarna u otros métodos aplazados hasta confirmar compatibilidad con todo el catálogo y condiciones de la tienda.

☐ PAY-012 — Configurar descriptor bancario reconocible para reducir contracargos, si el proveedor lo permite.

☐ PAY-013 — Definir captura de pagos: automática como opción inicial, salvo que el flujo operativo requiera revisión manual.

☐ PAY-014 — Revisar pagos, comisiones, conversión y calendario de liquidaciones.

☐ PAY-015 — Configurar alertas de fraude y revisión manual de pedidos de riesgo alto.

☐ PAY-016 — Realizar transacción de prueba, reembolso total y reembolso parcial.

☐ PAY-017 — Confirmar recepción de una liquidación real pequeña antes del lanzamiento completo.

Criterio de cierre del bloque: proveedor aprobado, cobro y reembolso probados, cuenta bancaria validada y alternativa documentada.

# 6. Ubicaciones e inventario

☐ INV-001 — Crear la ubicación real de preparación con dirección y nombre claros.

☐ INV-002 — Desactivar ubicaciones ficticias o de prueba que puedan recibir inventario o pedidos.

☐ INV-003 — Definir qué ubicación prepara pedidos online.

☐ INV-004 — Confirmar que cada variante controla inventario cuando corresponda.

☐ INV-005 — Importar y validar SKU sin valores vacíos o duplicados no intencionados.

☐ INV-006 — Importar stock en la ubicación correcta.

☐ INV-007 — Decidir política de venta sin stock. Recomendación: no continuar vendiendo productos agotados salvo caso documentado.

☐ INV-008 — Configurar umbral interno de stock bajo y responsable de reposición.

☐ INV-009 — Verificar inventario de una muestra y después del total del catálogo.

☐ INV-010 — Documentar cualquier stock reservado, dañado o no vendible.

Criterio de cierre del bloque: todos los SKU vendibles tienen ubicación, cantidad y política de agotado correctas.

# 7. Transporte, entrega y preparación

Ruta orientativa: Configuración > Envío y entrega.

## 7.1 Datos base

☐ SHP-001 — Confirmar origen de envío y horario de recogida.

☐ SHP-002 — Crear paquetes habituales con dimensiones y tara reales.

☐ SHP-003 — Confirmar peso de todos los productos físicos. Usar los datos reales del CSV final y bloquear pesos faltantes.

☐ SHP-004 — Definir tiempo de preparación real y días laborables/festivos.

☐ SHP-005 — Definir si se muestran fechas de entrega manuales basadas en preparación y tránsito.

## 7.2 Perfil general y zonas

☐ SHP-006 — Revisar el perfil de envío general y confirmar qué productos contiene.

☐ SHP-007 — Crear zona España peninsular.

☐ SHP-008 — Crear zona Baleares si el coste o plazo difiere.

☐ SHP-009 — Crear zonas separadas para Canarias, Ceuta y Melilla solo cuando estén aprobadas.

☐ SHP-010 — Crear zona UE solo al activar los países correspondientes en Mercados.

☐ SHP-011 — Comprobar que ningún país aparece en dos zonas del mismo perfil.

☐ SHP-012 — Excluir destinos a los que no se enviará.

## 7.3 Tarifas y servicios

☐ SHP-013 — Introducir tarifa estándar de Península basada en el contrato real.

  - Nombre mostrado: ____________________  Precio: ____________________  Plazo: ____________________

☐ SHP-014 — Configurar envío gratuito solo a partir del umbral aprobado.

  - Umbral: ____________________  Zona: ____________________

☐ SHP-015 — Introducir tarifa de Baleares y sus condiciones.

☐ SHP-016 — Introducir tarifas especiales por peso o valor si son necesarias.

☐ SHP-017 — Evaluar tarifa calculada por SEUR o aplicación del transportista frente a tarifa plana.

☐ SHP-018 — Definir si habrá recogida local o puntos de recogida.

☐ SHP-019 — Configurar seguro, seguimiento y firma según valor de pedido.

☐ SHP-020 — Definir procedimiento de dirección incorrecta, ausencia, reexpedición y paquete rechazado.

☐ SHP-021 — Definir embalaje discreto y verificar que etiqueta, remitente y descriptor respeten la política de privacidad de marca.

☐ SHP-022 — Definir proceso de devolución: dirección, autorización, coste, inspección y reembolso.

Criterio de cierre del bloque: cada territorio activo devuelve exactamente una opción válida de envío, con coste y plazo correctos.

# 8. Checkout y cuentas de cliente

☐ CHK-001 — Configurar contacto del cliente: decidir correo como dato principal y teléfono opcional u obligatorio según transporte.

☐ CHK-002 — Revisar nombre, apellidos, empresa y segunda línea de dirección. Pedir solo datos útiles.

☐ CHK-003 — Activar validación de dirección si está disponible y probar códigos postales especiales.

☐ CHK-004 — Decidir si las cuentas de cliente son opcionales. Recomendación inicial: permitir compra como invitado.

☐ CHK-005 — Revisar consentimiento de marketing separado de la aceptación necesaria para completar la compra.

☐ CHK-006 — Configurar recuperación de checkout abandonado y revisar su texto, plazo y descuentos.

☐ CHK-007 — Revisar propinas, venta adicional y aplicaciones del checkout. Desactivar elementos no necesarios.

☐ CHK-008 — Revisar mensaje de error cuando un destino no tiene envío.

☐ CHK-009 — Personalizar página de agradecimiento y estado del pedido sin scripts obsoletos.

☐ CHK-010 — Verificar privacidad del contenido del paquete y comunicaciones de cara al cliente.

Criterio de cierre del bloque: un cliente nuevo puede comprar sin fricción, entiende los consentimientos y recibe información de entrega correcta.

# 9. Políticas, privacidad y cumplimiento

Las plantillas de Shopify son un punto de partida. Deben revisarse para el negocio, el catálogo y la normativa aplicable.

☐ LEG-001 — Aviso legal: titular, NIF/CIF, domicilio y contacto.

☐ LEG-002 — Condiciones de compra: formación del contrato, precio, pago, entrega, incidencias y jurisdicción.

☐ LEG-003 — Política de envíos: zonas, costes, preparación, tránsito, seguimiento e incidencias.

☐ LEG-004 — Política de devoluciones y reembolsos: plazos, proceso, costes y estado del producto.

☐ LEG-005 — Validar con asesoría la excepción de desistimiento por higiene para bienes precintados que no sean aptos para devolución tras desprecintarse; explicarla claramente antes de la compra.

☐ LEG-006 — Política de privacidad: responsables, finalidades, bases, proveedores, conservación y derechos.

☐ LEG-007 — Política de cookies y banner de consentimiento adaptados a las herramientas realmente instaladas.

☐ LEG-008 — Información de contacto y reclamaciones accesible desde el pie de página.

☐ LEG-009 — Revisar textos de mayoría de edad y acceso al catálogo con asesoría; no usar una barrera de edad como sustituto de cumplimiento.

☐ LEG-010 — Revisar descripciones e imágenes: producto físico, materiales, medidas, uso, limpieza y seguridad; sin afirmaciones médicas no sustentadas.

☐ LEG-011 — Revisar garantías y conformidad de producto.

☐ LEG-012 — Revisar etiquetado, fabricante/importador y obligaciones de seguridad aplicables al catálogo.

☐ LEG-013 — Añadir enlaces permanentes a políticas en pie de página y checkout.

☐ LEG-014 — Guardar fecha y versión de cada política aprobada.

Criterio de cierre del bloque: asesoría ha revisado los textos y todas las políticas son accesibles antes de pagar.

# 10. Dominio, correo y notificaciones

## 10.1 Dominio y correo

☐ DOM-001 — Conectar el dominio principal y elegir una única versión canónica.

☐ DOM-002 — Verificar SSL activo y ausencia de advertencias del navegador.

☐ DOM-003 — Configurar redirección desde dominios secundarios.

☐ DOM-004 — Configurar SPF, DKIM y DMARC del dominio de correo según el proveedor.

☐ DOM-005 — Probar recepción y respuesta desde las direcciones de atención.

## 10.2 Notificaciones

☐ NTF-001 — Revisar confirmación de pedido.

☐ NTF-002 — Revisar confirmación y actualización de envío.

☐ NTF-003 — Revisar entrega, cancelación y reembolso.

☐ NTF-004 — Revisar recuperación de checkout abandonado.

☐ NTF-005 — Aplicar identidad visual y tono de LovLory.

☐ NTF-006 — Evitar contenido sensible innecesario en asuntos o previsualizaciones.

☐ NTF-007 — Probar notificaciones en móvil y escritorio.

☐ NTF-008 — Verificar enlaces a ayuda, seguimiento y políticas.

Criterio de cierre del bloque: dominio seguro, correo autenticado y ciclo completo de notificaciones probado.

# 11. Catálogo, colecciones y búsqueda

Este bloque se coordina con el flujo de migración WooCommerce → Shopify existente en el repositorio.

☐ CAT-001 — Importar únicamente desde el CSV final validado.

☐ CAT-002 — Conservar la categoría WooCommerce original para trazabilidad.

☐ CAT-003 — Verificar por producto: título, Body (HTML), precio, SKU, vendor, tipo, tags, colecciones, stock, peso y SEO.

☐ CAT-004 — No inventar descripciones ni imágenes.

☐ CAT-005 — Mantener en borrador productos sin precio, imagen o stock disponible.

☐ CAT-006 — Comprobar handles duplicados y SKU vacíos.

☐ CAT-007 — Validar pesos faltantes en productos físicos.

☐ CAT-008 — Verificar imágenes en Shopify CDN y estado de media `READY`.

☐ CAT-009 — Documentar productos con URL de imagen fallida.

☐ CAT-010 — Revisar colecciones automáticas y manuales con el plan de colecciones del proyecto.

☐ CAT-011 — Revisar navegación principal, filtros y búsqueda.

☐ CAT-012 — Revisar SEO title, SEO description, URL y contenido duplicado.

☐ CAT-013 — Revisar texto alternativo de imágenes.

☐ CAT-014 — Revisar recomendaciones y productos relacionados para evitar asociaciones inadecuadas.

☐ CAT-015 — Ejecutar verificación reproducible y guardar resumen JSON.

Criterio de cierre del bloque: recuentos coinciden, productos inválidos permanecen en borrador y el muestreo visual/operativo está aprobado.

# 12. Analítica, privacidad de marketing y canales

☐ ANA-001 — Configurar Google Analytics solo con la propiedad correcta.

☐ ANA-002 — Configurar píxeles publicitarios mediante integraciones compatibles, sin duplicar eventos.

☐ ANA-003 — Vincular Search Console y enviar sitemap tras el lanzamiento.

☐ ANA-004 — Configurar banner y regiones de consentimiento. Comprobar que las etiquetas respetan la elección del usuario.

☐ ANA-005 — Definir eventos clave: vista de producto, añadir al carrito, iniciar checkout, compra y reembolso.

☐ ANA-006 — Excluir tráfico interno cuando sea posible.

☐ ANA-007 — Revisar retención y acceso a datos.

☐ ANA-008 — Evaluar elegibilidad de Google Merchant Center y otros canales para productos adultos antes de sincronizar.

☐ ANA-009 — Marcar correctamente productos para adultos en feeds que lo exijan y respetar restricciones publicitarias.

☐ ANA-010 — Revisar canal Shop. Algunos productos o contenidos maduros pueden no ser elegibles aunque la tienda online funcione.

Criterio de cierre del bloque: medición sin duplicados, consentimiento probado y ningún canal recibe productos no elegibles.

# 13. Pruebas de aceptación antes del lanzamiento

Crear una hoja de resultados con fecha, dispositivo, dirección utilizada, pedido y resultado.

## 13.1 Catálogo y navegación

☐ QA-001 — Buscar productos por título, marca y SKU.

☐ QA-002 — Probar filtros, colecciones, migas de pan y productos relacionados.

☐ QA-003 — Revisar una muestra de productos por marca: ORGIE, SVAKOM, TENGA y MISTRESS.

☐ QA-004 — Confirmar imágenes, precio con IVA, stock, variantes y peso.

## 13.2 Carrito, impuestos y transporte

☐ QA-005 — Pedido España peninsular por debajo del envío gratis.

☐ QA-006 — Pedido España peninsular por encima del envío gratis.

☐ QA-007 — Pedido Baleares.

☐ QA-008 — Dirección de Canarias/Ceuta/Melilla según su estado activo o bloqueado.

☐ QA-009 — Dirección de país no atendido.

☐ QA-010 — Carrito de varios productos y pesos.

☐ QA-011 — Código de descuento y combinación de promociones.

☐ QA-012 — Comparar IVA y total con cálculo esperado.

## 13.3 Pago y posventa

☐ QA-013 — Pago satisfactorio en móvil.

☐ QA-014 — Pago satisfactorio en escritorio.

☐ QA-015 — Pago rechazado y reintento.

☐ QA-016 — Flujo 3D Secure.

☐ QA-017 — Preparar pedido y añadir seguimiento.

☐ QA-018 — Reembolso parcial.

☐ QA-019 — Reembolso total y cancelación.

☐ QA-020 — Confirmar actualización correcta del inventario.

☐ QA-021 — Revisar todas las notificaciones recibidas.

☐ QA-022 — Confirmar que analítica registra compra una sola vez.

## 13.4 Calidad técnica y contenido

☐ QA-023 — Revisar móvil, tableta y escritorio.

☐ QA-024 — Revisar enlaces rotos, redirecciones y página 404.

☐ QA-025 — Revisar rendimiento de páginas principales.

☐ QA-026 — Revisar accesibilidad básica: teclado, contraste, etiquetas y texto alternativo.

☐ QA-027 — Revisar políticas y contacto desde todas las páginas clave.

☐ QA-028 — Registrar incidencias, responsable y fecha de corrección.

Criterio de cierre del bloque: cero errores bloqueantes y aprobación formal de pagos, impuestos, transporte, catálogo y legal.

# 14. Lanzamiento

☐ LCH-001 — Congelar cambios de catálogo y configuración durante la ventana de lanzamiento.

☐ LCH-002 — Realizar copia/exportación de configuración y datos disponibles.

☐ LCH-003 — Confirmar dominio principal, SSL y redirecciones.

☐ LCH-004 — Desactivar contraseña de la tienda solo con autorización final.

☐ LCH-005 — Activar exclusivamente mercados, pagos y zonas aprobados.

☐ LCH-006 — Confirmar inventario final inmediatamente antes de abrir.

☐ LCH-007 — Ejecutar compra real de control y validar liquidación.

☐ LCH-008 — Comprobar indexación, sitemap y robots.

☐ LCH-009 — Preparar soporte y protocolo de incidencias para las primeras 72 horas.

☐ LCH-010 — Registrar fecha, hora y responsables del lanzamiento.

Criterio de cierre del bloque: tienda accesible, compra real verificada y equipo preparado para incidencias.

# 15. Seguimiento posterior al lanzamiento

☐ OPS-001 — Revisar diariamente pedidos, pagos fallidos y fraude durante la primera semana.

☐ OPS-002 — Revisar inventario negativo o desajustes diariamente durante la primera semana.

☐ OPS-003 — Revisar errores de envío y direcciones sin tarifa.

☐ OPS-004 — Revisar fallos de imágenes y media.

☐ OPS-005 — Revisar contracargos y consultas sobre el descriptor bancario.

☐ OPS-006 — Comparar costes reales de transporte con tarifas cobradas.

☐ OPS-007 — Revisar conversión y abandono de checkout después de acumular datos suficientes.

☐ OPS-008 — Conciliar pedidos, pagos, reembolsos e impuestos con contabilidad.

☐ OPS-009 — Revisar aplicaciones y costes mensualmente.

☐ OPS-010 — Revisar políticas, mercados e impuestos cuando cambie la operación o la normativa.

# Puertas de aprobación

| Puerta | Condición | Aprobación | Fecha | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A — Base | Bloques 0–3 terminados | Pendiente | — | — |
| B — Cobro y fiscalidad | Bloques 4–5 aprobados | Pendiente | — | — |
| C — Operación | Bloques 6–10 aprobados | Pendiente | — | — |
| D — Catálogo y medición | Bloques 11–12 aprobados | Pendiente | — | — |
| E — Salida | Bloque 13 sin errores bloqueantes | Pendiente | — | — |
| F — Lanzamiento | Bloque 14 completado | Pendiente | — | — |

# Registro de decisiones

| ID | Fecha | Decisión | Motivo | Responsable | Impacto / seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-001 | — | Mercado inicial por definir | Validar logística y fiscalidad | Por asignar | Actualizar MKT y SHP |
| DEC-002 | — | Transportista por definir | Faltan tarifas reales | Por asignar | Actualizar SHP-013 a SHP-019 |
| DEC-003 | — | Proveedor de pagos por confirmar | Revisión de catálogo adulto | Por asignar | Actualizar PAY-001 a PAY-007 |
| DEC-004 | — | Servicio fiscal por elegir | Shopify Tax frente a manual | Por asignar | Actualizar TAX-003 |

# Registro de incidencias

INC-001

| Fecha | — | Área / pedido | — |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | — | Severidad | — |
| Responsable | — | Estado | Abierta |
| Resolución | — |  |  |

# Datos pendientes para comenzar

- URL *.myshopify.com o URL de administración.

- Razón social/autónomo, NIF/CIF y dirección fiscal.

- Dirección y provincia desde la que salen los pedidos.

- Transportista y tabla de tarifas contratadas.

- Destinos de lanzamiento: Península, Baleares, Canarias, Ceuta/Melilla y/o UE.

- Umbral comercial deseado para envío gratuito o datos para calcularlo.

- Confirmación de la gestoría sobre IVA, OSS y territorios especiales.

- Estado de Shopify Payments, PayPal y cualquier proveedor alternativo.

- Plazo real de preparación de pedidos.

- Política de devoluciones aprobada o borrador actual.

# Fuentes de referencia

- Shopify, configuración de monedas para mercados: https://help.shopify.com/es/manual/markets/customizations/local-currencies

- Shopify, impuestos de la Unión Europea: https://help.shopify.com/en/manual/taxes/eu

- Shopify, funciones de Shopify Tax para UE y Reino Unido: https://help.shopify.com/es/manual/taxes/shopify-tax/shopify-tax-eu

- Shopify, zonas y tarifas de envío: https://help.shopify.com/es/manual/fulfillment/setup/shipping-rates/setting-up-shipping-rates

- Shopify, Shopify Payments en España: https://help.shopify.com/es/manual/payments/shopify-payments/supported-countries/spain

- Shopify, requisitos bancarios de Shopify Payments en España: https://help.shopify.com/es/manual/payments/shopify-payments/supported-countries/spain/requirements

- Shopify, elegibilidad de Shopify Payments: https://help.shopify.com/es/manual/payments/shopify-payments/onboarding/eligibility

- Shopify, guía para vender juguetes sexuales: https://www.shopify.com/blog/sell-sex-toys

- Agencia Tributaria, tipos de IVA: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/manual-iva-2025/capitulo-04-sujetos-pasivos-repercusion-impositivo/tipo-impositivo.html

- Agencia Tributaria, ventas a particulares de otros Estados miembros: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/iva/iva-operaciones-comercio-exterior/ventas-particulares-otros-estados-miembros-ue.html

Próximo paso recomendado: completar el bloque 0. Con esas decisiones se podrán establecer valores reales en Shopify sin rehacer después impuestos, mercados o tarifas de envío.